ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

''ТОПЛИФИКАЦИЈА''

Пожаревац,

Трг Радомира Вујовића бр.2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Набавка радова за потребе интервентног одржавања ТС

Број: 131/2018

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ОРН: 45262300

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА (ДАТУМ И ВРЕМЕ) :	5. април 2018. године, до  9 сати

ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА:				5. април 2018. године    у 10 сати

Пожаревац,

март/април 2018. године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: Правилник), Интерног акта којим се ближе одређује поступак спровођења јавних набавки унутар наручиоца од 27.03.2015. године.

Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 842 од 09.фебруара 2018. године, Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 842/1 од 09. фебруара 2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За предметну јавну набавку радова у отвореном поступку,

Број: 131/2018

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ОРН: 45262300

Конкурсна документација садржи:

- Насловна страна конкурсне документације,			страна 1	од 46

- Садржај конкурсне документације,			страна 2	од 46

- Општа документација,			страна 3	од 46

- Услови и упутство за сачињавање понуде,				страна 4-12	од 46

- Изјава Понуђача,					Образац бр.1		страна 13	од 46

- Изјава о независној понуди понуђача,		Образац бр.2		страна 14	од 46

- Основни подаци о понуђачу,			Образац бр.3		страна 15	од 46

- Изјава о ангажовању подизвођача,		Образац бр.4		страна 16	од 46

- Основни подаци о подизвођачу,		Образац бр.5		страна 17	од 46

- Изјава чланова групе понуђача,		Образац бр.6		страна 18	од 46

- Основни подаци о члану групе понуђача,	Образац бр.7		страна 19	од 46

- Образац трошкова припреме понуде,		Образац бр.8		страна 20	од 46

- Техн. спецификација, Предмер радова,	Образац бр.9		страна 21-28	од 46

- Образац структура цена,			Образац бр.10	страна 29-34	од 46

- Понуда понуђача,				Образац бр.11	страна 35-36	од 46

- Модел уговора,					Образац бр.12	страна 37-41	од 46

- Менично овлашћење,				Образац бр.13	страна 42	од 46

- Пословни капацитет,				Образац бр.14	страна 43	од 46

- Изјава одговорног извођача, 			Образац бр.15	страна 44	од 46

- Референц листа машински радови,		Образац бр.16	страна 45	од 46

- Потврда о реализацији уговора,		Образац бр.17	страна 46	од 46

укупно 46 од 46 стране конкурсне документације.

Комисија:

- Коста Јеремић  -дипл.ецц.			- председник комисије

1.1 Виолета Љубисављевић - дипл.ецц.	- заменик председника комисије

- Мишић Ненад, дипл.инж.маш.		- члан

2.2 Србољуб Маринковић,инж.маш .		- заменик члана

3.  Слободан Живковић, техн.маш.енергетике- члан

3.1 Игор Дубајић, дипл.ецц.			- заменик члана

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Јавно предузеће - локална самоуправа,

«ТОПЛИФИКАЦИЈА», Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000 ,

Tелефон: 012 542-785, Факс: 012 542-543, Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.

Интернет страница наручиоца: www.toplifikacija.rs

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ, ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА:

Позиција у Плану ЈН; 1.3.1 Хитне интервенције - машински и грађевински радови

Процењена и обезбеђена Уговорна вредност јавне набавке је 6.000.000,00 динара без ПДВ-а, по јединично датим вредностима предмером, предрачуном са техничким спецификацијама.

Планом ЈН процењена вредност је 6.000.000,00 динара. У складу са Чланом 67. Закона.

Рок трајања уговора 18 месеци, важност уговора од тренутка обостраног потписивања и достављања предвиђених средстава обезбеђења у предметном поступку јавне набавке.

ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Јавна набавка број ЈНОП 131/2018 спроводи се у отвореном поступку.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОПИС НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОРН:

,

Број: 131/2018

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ОРН: 45262300

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

Предметна јавна набавка није резервисана.

Предметна јавна набавка се не спроводи електронском лицитацијом.

ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА:

Припремање понуда у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом. Конкурсна документација садржи, Упутство и начин доказивања испуњености обавезних услова, додатних, техничког описа-спецификације и упутство понуђачима за сачињавање понуде.

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњење у вези припремања понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

ПРЕДМЕТНА ЈАВНА НАБАВКА СПРОВОДИ СЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СКЛАДУ СА; Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

ПРЕДМЕТНА ЈАВНА НАБАВКА СПРОВОДИ СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА, УРЕДБАМА И ПРОПИСИМА; Закон о књиговодству, Законом о планирању и изградњи ; Законом о безбедности и здрављу на раду ; Законом о заштити од пожара ; Законом о заштити животне средине ; Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском ; Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника ; Правилником о садржају елабората о уређењу градилишта, Посебним узансама о грађењу ; Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима ; Уредбом о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења; Стандардима везаним за предметне радове; Монтажним планом извођача радова ; Упутствима произвођача цеви, цевних елемената, арматуре и опреме; Техничким условима ЈП "Топлификација" Пожаревац. Осталом законском регулативом и позитивних прописа РС.

Особа за писани контакт:

Слободан Живковић;

E-mail: szivkovic@toplifikacija.rs,

fax: 012 542 543.			КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈП ''ТОПЛИФИКАЦИЈА''

#### УПУТСТВО, УСЛОВИ ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДA  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА, ДОБАРА И УСЛУГА

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА;

Понуђач подноси понуду на српском језику, конкурсна документација је сачињена на српском језику. Поступак јавне набавке се одвија на српском језику. Није предвиђено односно дозвољено понуђачима да достављају понуде ни делимично на страном језику. Уколико понуђач у поступку прегледа и оцене понуда утврди да је део понуде на страном језику, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде на српски језик, оверено од стране овлашћеног судског тумача.

У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, на српском језику.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА;

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ПОНУЂАЧ ДА ИСПУНИ ЗА УЧЕШЋЕ:

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из Члана 75. Закона.

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Доказивање испуњености наведеног услова;

- Правно лице:	* Извод из регистра Агенције за привредне регистре

* Извод из регистра надлежног Привредног суда (односи се на Установе)

- Предузетник:	* Извод из регистра Агенције за привредне регистре

* Извод из одговарајућег регистра

Старост документа: није дефинисана, већ документ мора да исказује стварно стање правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су уписани у Регистар).

- да он и његов законски заступник није осуђиван;

  - за неко од кривичних дела,

  - као члан организоване криминалне групе,

  - да није осуђиван за кривична дела против привреде,

  - кривична дела против животне средине

  - кривично дело примања или давања мита,

  - кривично дело преваре.

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Правно лице;

за дела из тачке 1. 	*Законски заступник, Извод из казнене евиденције - надлежне ПУ МУП-а.

* Правно лице, Уверење надлежног суда.

за дела из тачке 2.	* Уверење вишег суда у Београду.

за дела од тачке 3. до 6.	* Уверење Основног суда и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лица .

- Предузетник: 	* Извод из казнене евиденције - надлежне ПУ МУП-а.

Старост докумената: Наведени докази, уверења не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда

- да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Правно лице:	* Уверење Пореске управе Минист. фин. и привр. РС (порез. и доприн.)

* Уверење локалне самоуправе (изворни локални приходи)

- Предузетник:	* Уверење Пореске управе Минист. фин. и привр. РС (порез. и доприн.)

* Уверење локалне самоуправе (изворни локални приходи)

Старост докумената: Наведени докази, уверења не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда

- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, ако је предвиђена посебним прописом;

ДОДАТНИ  УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ПОНУЂАЧ ДА ИСПУНИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА КАО И ТЕХНИЧКО КАДРОВСКОГ;

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из Члана 76. Закона.

I.да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;

- Понуђач мора имати исказан нето добитак  последње три пословне (2016/15/14) године;

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Приложен Биланс успеха за наведене године ( исказана позиција АОП 1064)

или   Извештај о бонитету привредних друштава и задруга

- Понуђач мора имати остварен и исказан приход од продаје за претходне три обрачунске године  (кумулативно за 2016/15/14.), минимум 6.000.000,00 динара.

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Приложен Биланс успеха за наведене године ( исказана позиција АОП 1009)

- или   Извештај о бонитету привредних друштава и задруга

- Понуђач не сме бити у континуитету дуже од 15 дана неликвидан, у блокади пословних рачуна последњих 12 месеци од датума позива за достављање понуда

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Потврда Народне Банке Србије – Евиденција принудне наплате.

Старост докумената: мора бити издат након датума објављивања  одн.  датума слања позива за подношење понуда.

- Понуђач не сме бити  неликвидан у периоду важења понуде укључујући и укупан период важења понуда.

Доказивање испуњености наведеног услова:

Наручилац задржава право да изврши проверу испуњености овог услова у поступку сачињавања извештаја о стручној оцени понуда, тражени доказ преузеће са интернет адресе НБС.

Старост докумената: Период важења понуде понуђача.

- Да уредно исплаћује зараде и припадајуће порезе и доприносе запослених;

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Обавештење о успешном пријему пореске пријаве електронским путем( број пријаве, Врста пријаве, Датум подношења).

- Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку.

Старост докумената: до последњег дана у месецу за претходни обрачунски период у односу на датум објављивања односно слања позива за подношење понуда.

- Понуђач мора имати успостављен систем управљања квалитетом у складу са стандардом  SRPS ISO 9001 за делокруг рада који су предмет јавне набавке;

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Понуђач уз понуду доставља и прилаже важећи сертификат SRPS ISO 9001

- Исказ о уграђеним количинама предизолованих цевних система у периоду од три (3) претходне пословне године од датума позива за достављање понуда односно (2017/16/15 година) минимум 1000 метара кумулативно са износима, датумима и листама наручилаца:

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Доказује се достављањем уз понуду  Обрасца који је саставни део конкурсне документације (попуњеним, овереним и потписаним од стране овлашћеног лица понуђача).

- Потврда о реализацији Уговора Обрасца који је саставни део конкурсне документације (попуњеним, овереним и потписаним од стране овлашћеног лица Наручиоца).

II. 	да располаже неопходним техничко кадровским капацитетом;

- Понуђач мора да поседује уређаје за електролучно заваривање као и документа за исте о валидацији у складу са одредбама стандарда SRPS EN 50504.

- Књиговодствена евиденција, листа основних средстава на дан 31.12.2017. године неопходних за рад као и уређаја, алата и опреме неопходне за реализацију извођења машинско - монтажних радова минимум поседовања (преносне изворе струје и апарата, комплете уређаја за гасно заваривање , направа за заваривање: позиционера, окретаљки и остало, пећи за сушење електрода  - преносни тоболци, опрема за припрему споја и резања, опрема за пратеће грађевинске радове на пробијању отвора.)

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Доказ о валидацији уређаја оверене копије

- Књиговодствена евиденција Понуђача, извод пописне листе на дан 31.12.2017. године

( сигнирана неопходна средства за рад ) потписана, оверена од стране одговорног лица.

Старост докумената: не сме бити старије од дванаест (12) месеци.

- Лице радно ангажовано и именовано од стране понуђача  као Одговорни извођач радова који су предмет јавне набавке – одговорног извођача радова са лиценцом 430 Одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, Издате од стране Инжењерске коморе РС, који је одговоран за сва дешавања на градилишту у складу са законом о планирању и изградњи.

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Понуђач прилаже, основ радног ангажовања ( уговор о раду, делу или други основ).

- Фотокопија лиценце 430 Одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, Издате од стране Инжењерске коморе РС,

- Изјаву одговорног извођача радова, да прихвата именоване послове потписане и оверене печатом Одговорног извођача.

- Потврду Инжењерске коморе РС, којом се доказује да је тражена лиценца важећа.

- Минимум једно (1) лице радно ангажована које руководи процесом заваривања, чија је одговорност дефинисана одредбама стандарда SRPS EN ISO 14731. То може бити; пословођа заваривања са минимум две године искуства на овим пословима, специјалиста, технолог или инжењер заваривања. Компетентност особе за обављање послова на координацији у заваривању се доказује дипломом издатом од стране овлашћеног тела за образовање кадрова у заваривању (АТБ).

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Понуђач прилаже, основ радног ангажовања ( уговор о раду, делу или други основ).

- Фотокопија дипломе о стручној оспособљености или потврда о радном искуству за пословођу заваривања

- Минумум два (2) лица радно ангажована као заваривачи који обављају заваривачке послове који поседују важеће уверење о оспособљености за заваривање у складу са одредбама стандарда SRPS EN 287-1 од стране тела за сертификацију особља акредитованог у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17024 или контролног тела акредитованог у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020.

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Понуђач прилаже, основ радног ангажовања ( уговор о раду, делу или други основ).

- Фотокопија важећег уверења  о стручној оспособљености

- Минимум два (2) лица радно ангажована као  помоћни радници машинске струке на пословима припреме заваривачких послова квалификовани.

- Понуђач прилаже, основ радног ангажовања ( уговор о раду, делу или други основ).

  - Понуђач мора да поседује минимум ауто дизалицу до 10 т и ауто дизалицу до 35 т.

Доказивање испуњености наведеног услова:

- извод из пописне листе са стањем на дан 31.12.2017. године потписана и оверена од стране одговорног лица, списак основних средстава уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом.

- за моторна возила фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда као и фотокопије полиса осигурања за наведена возила.

Техничку опремљеност за набавку опреме у текућој години, понуђач може доказати достављањем рачуна или уговора са добављачем, као и достављањем фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда.

- Минумум пет (5) лица радно ангажована за грађевинске радове - радника који  ће бити задужени за реализацију предмета набавке и  од тога:

- КВ радник					извршилац 1

- НК  радник				извршилац 2

- руковаоц грађевинском машином	извршилац 1

- возач камиона  				извршилац 1

- Одговорни извођач радова		извршилац 1

планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци мора да поседује личну лиценцу 410  или 411  или 412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 712  или   812.  
Доказивање испуњености наведеног услова:

- списак радно ангажованих радника који мора бити начињен на меморандуму понуђача, оверен печатом и потписом одговорног лица понуђача.

- фотокопија личне лиценце одговорног извођача радова 410  или 411  или 412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 712  или 812,  са важећом потврдом о уплаћеној чланарини издатом од Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета;

- изјава одговорног извођача радова, да прихвата именоване послове потписана и оверена личним инжењерским печатом на Обрасцу  конкурсне документације.

- Основ радног ангажовања упослених лица ( Уговор о раду, делу или други основ)

- Понуђач мора да поседује односно располаже одговарајућом техничком опремљеношћу за извођење грађевинских радова односно да поседује:
а) камион за превоз терета-кипер носивости минимум 2 t или трактор;
б) комбиновану машину за ископ
в) посебни хидраулични чекић 
г) сечицу за бетон и асфалт
д) виброплочу за стабилизацију рова 
ђ) инструмент за нивелацију терена – нивелир

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Кљиговодствена евиденција, извод из пописне листе са стањем на дан 31.12.2017. године потписана и оверена од стране одговорног лица, списак основних средстава уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом.

- за моторна возила фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда као и фотокопије полиса осигурања за наведена возила.

Техничку опремљеност за набавку опреме у текућој години, понуђач може доказати достављањем рачуна или уговора са добављачем, као и достављањем фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда.

Техничка опремљеност понуђача може се доказати и фотокопијом уговора о закупу или лизингу, у ком случају је понуђач у обавези да поред фотокопије уговора о закупу или лизингу, достави и фотокопију пописне листе субјекта у чијем се власништву наведена опрема налази, уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом.

Понуђач мора својом понудом да у потпуности испуни услове који су наведени као посебни услови. Докази о испуњавању услова могу бити у фотокопији оригиналних докумената. Уколико понудом није испуњен макар један услов, сматраће се неприхватљивом понудом, иста се искључује из даљег поступка (одбија се).

Понуђачи су обавезни да доставе уз понуду, сваки део конкурсне документације предвиђен од стране наручиоца

САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА;

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ;

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4)  Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

У том случају је услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач дужан испунити самостално.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету, у том случају Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Члана 75. Став 1. Тачка 1), 2) и 4) Закона.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни додатне услове из Члана 76. Закона. Наручилац из оправданих разлога одређује у складу са Чланом 81. Став. 1. Закона.

Образложење:

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. овог Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова у делу машинских односно грађевинских радова.

Наручилац користи право да одреди другачије додатне услове и испуњење додатних услова у заједничкој понуди понуђача из следећих разлога; Начин извршења уговорних обавеза у току грејне сезоне услед, квара, хаваријског престанка грејања, неопходности извођења радова и довођења у исправно и функционално стање топлификационог система у супротном долази до пробијање планираних рокова што директно има за последицу угрожавања здравља људи, крајњих корисника услуга Наручиоца. Природа посла, извршења радова захтева стручну и квалификовану радну снагу која је и технолошки опремљена. Рок трајања уговора је 18 месеци. Наручилац је искуствено одредио финансијско пословни капацитет као и техничко кадровски који је неопходан за извршење уговорних обавеза у предвиђеним роковима. На основу претходног образложења Наручилац је посебно водио рачуна да наведени услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може да достави у виду оверених копија (потписане, печатиране) од стране одговорних лица, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ;

Понуђач може да измени, допуни ли опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Допуна понуде” или «Опозив понуде» за ЈАВНУ НАБАВКУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Бр.131/2018 за « ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ»

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА;

Понуда понуђача који у понуди наведе аванс у износу већем од 30% биће одбијена као неприхватљива.

ВАЛУТА И ЦЕНА;

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ; банкарска гаранција и менице.

Понуђач је дужан да у понуди достави:

Једну (1) бланко сопствену меницу за обиљност понуде која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне Банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница за озбиљност понуде траје најмање колико и важење понуде.

Наручилац ће уновчити меницу уз понуду уколико:

- Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен Уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави гаранцију за озбиљност понуде (меницу) понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уколико се Понуђач изјасни о одређеној висини аванса, приликом навођења услова и начина плаћања, потребно је да достави писмо о намерама пословне банке која има намеру да изда гаранцију за авансна средства, као и да потпише Изјаву да ће благовремено по закључењу уговора издати наручиоцу БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ у висини од 100% од авансних средстава са обрачунатим ПДВ-ом у трајању најмање онолико колико траје рок за испуњење обавеза понуђачу, која је предмет обезбеђења. Услучају договореног авансног плаћања Наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења (банкараска гаранција) за повраћај авансног плаћања.

Понуђач ће доставити наручиоцу две (2) сопствене менице бланко потписане и оверене од  стране понуђача, са Овлашћењем за попуну и давање на наплату исте као „менице са доспећем по виђењу“ и са клаузулом „без протеста“ као гаранцију: за добро извршење обавеза у уговорном року и  за гаранцију на извршене радове.

Менице се достављају непосредно пре потписивања уговора а по одлуци о додели уговора за набавку, понуђачу чија је понуда изабрана као најповољнија понуда, након истека рока за заштиту права понуђача. Понуђач доставља две (2) менице у износу од 10% од вредности уговора, са меничним овлашћењем и спецификацијом исте са овлашћењем и спецификацијом издатом од стране пословне банке.

Наручилац преузима обавезу да се менице врате испоручиоцу по истеку рокова уговорних обавеза о чему ће се сачинити записник.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА;

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњење у вези припремања понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. закона.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ;

Рок важења понуде не може бити краћи 30 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА;

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је у претходне три године остварио већи пословни приход( АОП 201).

напомена: Наручилац ће тражени критеријум преузети са интернет адресе АПР.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача. Доказује се потврдом издатом од стране ПК РС за предметну набавку.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА;

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права интелектуалне својине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА:

У складу са понудом, динамиком сачињеном од стране Наручиоца, усаглашена са Понуђачем, потписником уговора.

КВАЛИТЕТ:

У складу са захтевима из техничке спецификације Наручиоца.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА.

Инвеститор ће вршити контролу и надзор, како би утврдио да се радови изводе према важећим законским, техничким прописима, нормативима и техничкој документацији, на основу које је издата грађевинска дозвола. Инвеститор ће именовати надзорно особље на градилишту и о томе писаним путем обавестити Извођача. Надзор почиње од увођења Извођача у посао.

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА;

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА;

Наручилац након закључења уговора у предметној јавној набавци, предвиђа у складу са Чланом 115. Закона, повећање обима предмета јавне набавке у каксималном износу до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора ако се зато укаже потреба Наручиоца.

Изменом уговора не може се мењати предмет набавке.

Измену уговора извршиће се доношењем одлуке о измени, иста објавити на порталу управе за јавне набавке а извештај доставити надлежним органима у зато предвиђеном року од три дана.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ;

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у складу са Чланом 82. Закона.

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА;

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу на следећи рачун:

Евиденциони рачун: 840-30678845-06, Шифра плаћања 153 или 253, Модел: 97, Позив на број: 50-016, Сврха уплате: Такса за захтев за заштиту права, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.

Прималац: буџет РС, Износ: 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након  отварања понуда или 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда.

Доказ о уплати таксе у складу Члана 151. Став 1. Тачка 6) Закона, саджи:

Потврда о извршеној уплати таксе из Члана 156. Закона са наведеним елементима; да буде издата од стране банке оверена печатом банке, потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, да је налог реализован преносом средстава са датумом извршења и да садржи све податке; износ таксе, број рачуна, шифру плаћања, позив на број, сврха, наведен корисник, назив уплатиоца, потпис овлашћених лица. Уз потврду доставља се и налог за уплату, први примерак са свим елементима.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са Чланом 63. Став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац их није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда а након истека рока из Члана 149. Став 3. закона сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавкеако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из Става 3 и 4. Члана  149. Закона а подносилац захтева га није поднео пре истека рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама Члан 150. закона.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ;

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ;

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ;

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године,односно у наредних шест месеци.

НАПОМЕНА:

Понуђач мора својом понудом да у потпуности испуни услове који су наведени као обавезни и посебни услови.

Понуђачи су обавезни да доставе уз понуду, сваки део конкурсне документације предвиђен од стране наручиоца.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ;

Особа за контакт:

Слободан Живковић,

E-mail: szivkovic@toplifikacija.rs,

fax: 012 542 543.

Образац бр.1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном моралном и материјалном одговорношћу одговорног лица за ЈНМВ;

,

Број: 131/2018

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ОРН: 45262300

________________________________понуђача__________________________________

( име и презиме одговорног лица)			             (назив понуђача и седиште)

изјављује:

Да испуњавамо све обавезне услове из Члана 75. Закона о јавним набавкама, («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту Изјаве: Закон), наведених у конкурсној документацији, начину доказивања и старости наведених докумената. Потврђујемо овом изјавом, прихватамо да Наручилац пре доношења одлуке о додели уговора, уколико је понуда оцењена као најповољнија тражи да доставимо на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова, у примереном року а не краћем од пет радних дана.

Да испуњавамо све посебне услове у складу са Чланом 76. Закона, предвиђених конкурсном документацијом, наведеним начином доказивања и старости тражених докумената. Потврђујемо овом изјавом, прихватамо да Наручилац пре доношења одлуке о додели уговора, уколико је понуда оцењена као најповољнија тражи да доставимо на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова, у примереном року а не краћем од пет радних дана.

Понуду смо саставили по свим условима из «Позива за достављање понуда», и Условима за сачињавање понуда јавних набавки са њима се у целини слажемо и они су саставни део понуде и конкурсне документације.

Благовремено се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати наручиоцу БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ у висини od 100% oд тражених авансних средстава са обрачунатим ПДВ-ом.

Благовремено се обавезујемо да ћемо непосредно пре  закључења уговора издати наручиоцу јдве (2) сопствене бланко менице, потписане и оверене од стране Понуђача са Овлашћењем за попуну и давање на наплату истих као «менице са доспећем по виђењу» и са клаузулом «без протеста» као гаранцију доброг извршење уговорних обавеза и гаранцију квалитета извршених радова.

Да смо да при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Гарантујемо да је ималац права интелектуалне својине.

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

Својом изјавом потврђујемо да не постоји забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Прихватамо модел уговора, који је саставни део конкурсне документације.

|  |  | Име и презиме одговорног лица |
| --- | --- | --- |
| Место, Датум: | М.П. |  |
|  |  | Потпис одговорног лица |

Напомена: Образац Изјаве, копирати у потребном броју примерака за подизвођаче односно учеснике у заједничкој понуди.

Образац бр. 2

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски заступник понуђача у поступку ЈНОП;

Број: 131/2018

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ОРН: 45262300

дајем, следећу И З Ј А В У;

Понуђач, _____________________________________________ ,

из _____________________________________________________ ,

адреса _________________________________________________ ,

овом изјавом потврђује да је понуду у поступку јавне набавке;

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ОРН: 45262300

независно, без договора са понуђачима или другим заинтересованим лицима.

|  |  | Име и презиме одговорног лица |
| --- | --- | --- |
| Место, Датум: | М.П. |  |
|  |  | Потпис одговорног лица |

Образац бр.3

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| Пословно име или скраћени назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Одговорно лице (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун |  |
| Пословна банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број привредног друштва – ПИБ |  |

|  |  | Име и презиме одговорног лица |
| --- | --- | --- |
| Место, Датум: | М.П. |  |
|  |  | Потпис одговорног лица |

Образац бр.4

СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У СВОЈУ ПОНУДУ

Напомена: Уколико не намерава да посао повери подизвођачу, потребно је да прецрта целу табелу, потпише и овери початом понуђача. Колона1: Навести назив подизвођача са адресом. Колона2: Уписати врсту део услуге,добара односно део и опис обима радова подизвођача. Колона3: Уписати финансијску вредност дела услуга, добара или дела радова у динарима без ПДВ-а. Колона3: Уписати (%) проценат вредности у односу на укупно понуђену вредност Образац оверава понуђач печатом и потписом.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Назив подизвођача / адреса | Врста услуга,добара радова | Вредност услуга, добара | % |

|  |  | Име и презиме одговорног лица |
| --- | --- | --- |
| Место, Датум: | М.П. |  |
|  |  | Потпис одговорног лица |

Напомена:	Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче.

Образац бр.5

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Одговорно лице (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун |  |
| Пословна банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број привредног друштва – ПИБ |  |

|  |  | Име и презиме одговорног лица |
| --- | --- | --- |
| Место, Датум: | М.П. |  |
|  |  | Потпис одговорног лица |

Напомена: 	Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче.

Образац бр. 6

| ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Број понуде:_______________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке Број: 131/2018 ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОРН: 45262300 Овлашћујемо члана групе; _____________________________________________________ , да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем. |  |  |  |
| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ (АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ | ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ЧЛАН ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентулно) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| Овл. члан: |  |  | Потпис одговорног лица: ____________________ М.П. |
| Члан групе: |  |  | Потпис одговорног лица: _____________________ М.П. |
| Члан групе: |  |  | Потпис одговорног лица: _____________________ М.П. |
| Датум: __________________ |  |  |  |

НАПОМЕНА:

Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности понуде.

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача -директори.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Колона ''део набавке који ће извршити члан групе'' наводе се опис и позиција из Обрасца предмера

Образац бр. 7

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| Пословно име или скраћени назив члана групе понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса члана групе понуђача |  |
| Одговорно лице члана групе-директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун привредног друштва и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број привредног друштва – ПИБ |  |

|  |  | Име и презиме одговорног лица |
| --- | --- | --- |
| Место, Датум: | М.П. |  |
|  |  | Потпис одговорног лица |

Напомена: 	Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац бр. 8

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са Чланом 88. Став 1. Закона, прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде  поступку јавне набавке.

Број: 131/2018

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ОРН: 45262300

| Редни број | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| УКУПНО динара: |  |  |

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити  трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди, односно  доставио Захтев за накнаду трошкова.

Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде и понуђачи нису дужни да га попуне и доставе.

|  |  | Име и презиме одговорног лица |
| --- | --- | --- |
| Место, Датум: | М.П. |  |
|  |  | Потпис одговорног лица |

Образац бр. 9

СПЕЦИФИКАЦИЈА МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТОПЛИФИКАЦИОНОМ СИСТЕМУ И

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН, СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

ТЕХНИЧКИ ОПИС МАШИНСКИХ РАДОВА

Понуђач треба да приложи референц-листу у протекле три године.

Уговор се закључује на 18 месеци са могућношћу продужења још шест месеци ако се финансијски не реализује.

Понуда треба да садржи јединичне цене (без ПДВ-а) које су фиксне у току рока трајања уговора и укупну цену. Количине у предмеру су оквирне а уговор се закључује на 6.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуђач треба да има све потребне алате, уређаје, агрегате, превозна средства, дизалице, мобилно осветљење, потрошни материјал, средства колективне и личне заштите радника за извршење уговорених послова што се показује списком приликом давања понуде. Пре сачињавања уговора „Топлификација“ може да тражи доказе за податке дате у списку на увид.

Понуђач обезбеђује електричну енергију и воду за „хидро“ пробу на градилишту. Ангажовање додатне механизације, ауто дизалица и сл. одобрава „Топлификација“ на захтев Понуђача уписом у грађевински дневник.

Обезбеђење градилишта, дозволе и сагласности обезбеђује „Топлификација“ заједно са извођачем радова.

Материјал за интервенцију обезбеђује „Топлификација“ преузима се у  магацину „Топлификације“. Транспорт до места интервенције урачунат у јединичне цене позиција из понуде и не плаћа се посебно.

Понуђач је дужан, уколико то хитност послова захтева, да на захтев „Топлификације“ организује рад у континуитету са сменама на принципу "дан-ноћ" у циљу брзог завршетка посла па сходно томе треба да има сву опрему за ноћни рад.

Сав вишак материјала који је остао после интервенције Понуђач враћа у магацин.

Радиографско снимање заварених спојева није обавеза Понуђача.

Плаћање се врши по извршеној интервенцији и испостављеном рачуну са стварним количинама и уговореним јединичним ценама.

ТЕХНИЧКИ ОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

Приликом уговарања послова са инвеститором ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ Пожаревац, уобичајени радови  за извођача су следећи: претходни радови, земљани радови, радови на изградњи топлопредајне станице (ТПС) и изградња  ревизионих шахти (РШ).

Претходни радови обухватају следеће уобичајене радове:

- Рушење постојећих саобраћајница са транспортом непотребног материјала на депонију;

- Рушење постојећих тротоара са транспортом непотребног материјала на депонију и довођење истих у  првобитно стање;

- Набавка, транспорт, уградња и набијање шљунка у слојевима до 30cm;

- Сечење дрвећа  - 50 са вађењем пањева и одвозом депонију;

- Пробијање отвора за пролаз кроз АБ зид и/или кроз зид од опеке за пролаз предизолованих цеви са довођењем у првобитно стање;

- Демонтажа и монтажа (враћање у првобитно стање) постојећих ивичњака;

- Разбијање бетона МБ-30 разних пресека који се појаве дуж трасе и одвоз на депонију;

- Превезивање индивидуалних прикључака на водоводну мрежу, као и превезивање кишне и фекалне канализације које сметају за полагање топловода.

Земљани радови обухватају следеће уобичајене радове:

- Ручни  ископ земљаног материјала са одлагањем на страну;

- Машински ископ земљаног материјала са директним утоваром у возило;

- Набавка и насипање природне мешавине песка 0-4mm 10cm испод, око и 10cm изнад предизолованих цеви са подбијањем;

- Затрпавање грађевинске јаме земљом из ископа у слојевима до 30cm, са квашењем и механичким збијањем;

- Одвоз вишка земље из ископа на депонију (узети у обзир утовар у ручна колица са одвозом до 50m даљине, због немогућности прилаза возила за утовар);

- Одвоз вишка земље из ископа на депонију, удаљену до 5km, (која је машински утоварена приликом ископа) са истоваром и грубим планирањем;

- Чишћење рова од обрушене земље приликом монтаже цевовода ради припреме за насипање рова песком по завршеним машинским радовима (процена обрушене земље је 5% у односу на ископани материјал);

- Набавка, транспорт и постављање једнослојне позор траке са натписом „ТОПЛОВОД“.

Изградња Ревизионих шахти (РШ) обухвата следеће уобичајене радове:

- Израда тампонског слоја од неармираног бетона МБ-20 д=20cm за ревизиону шахту;

- Зидање зидова шахте д=20cm са бетонским пуниоцем или опеком у цементном малтеру;

- Набавка, израда, транспорт, уградња (предвидети бетонски прстен са свом потребном арматуром) и антикорозиона заштита челичног поклопца шахти од челичних профила.

Радови на изградњи Топлопредајне станице (ТПС) обухватају изградњу подстанице са свим потребним следећим радовима:

- Земљани радови, Бетонски и Армиранобетонски радови, Армирачки радови, Зидарски радови, Тесарски радови, Кровополагачки радови, Лимарски радови, Изолаторски радови, Браварски радови и Молерски радови.

Сви побрoјани радови се изводе у складу са:

- Законом о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије број 72/2009 и 24/2011); Законом о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник Републике Србије број 105/2005); Законом о заштити од пожара (Службени гласник СРС број 37/88, 53/93, 67/1993, 48/94); Законом о заштити животне средине (Службени гласник Републике Србије број 135/2004); Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника (Службени гласник Републике Србије број 105/2009) Посебним узансама о грађењу

(Службени гласник СФРЈ број 18/77); Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (Службени гласник Републике Србије број 14/2009 и 95/2010); Правилник за бетон и армирани бетон – ПБАБ 87; Главним Архитектонско-грађевинским пројектом за предметну локацију (објекат); Техничким условима ЈП "Топлификација" Пожаревац.

У току извођења радова Извођач се мора придржавати следећег:

- Градилиште мора бити прописно обележено, ограђено и обезбеђено у циљу спречавања неконтролираног приступа градилишту. Делови градилишта који се не могу оградити морају бити обележени одређеним собраћајним знацима. На местима предвиђеним за прелаз преко рова поставити одговарајуће пролазе са рукохватима. Ограде, саобраћајни знаци и прелази са рукохватима, постављени од стране Извођача грађевинских радова, морају бити стално присутни и о њиховом одржавању и стабилности брине Извођач који је тренутно ради предметну деоницу цевовода;

- Извођач мора да предузме и спроводи мере у циљу обезбеђења становништва, саобраћаја, градилишта, суседних објеката и постојећих инсталација на градилишту;

- Извођач је дужан да радове изводи уз спровођење мера за заштиту животне средине у складу са важећим прописима који уређују ту област;

- Извођач је дужан да на градилишту обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима и Споразумом о сарадњи из области безбедности и здравља на раду који потписује са Инвеститором;

- Када на градилишту радове изводе два или више Извођача њихово међусобно усклађивање и координација ће се вршити кроз Записник о примопредаји трасе и Грађевински дневник;

- Извођач има обавезу да Инвеститору обезбеди преглед и контролу квалитета свих материјала, опреме и елемената пре уградње о чему се саставља записник о квалитативном пријему. Све контроле материјала, опреме и радова на градилишту се одвијају у складу са Планом контролисања и уписују се у Грађевински дневник.

Техничка и друга документација која прати изградњу

- Извођач је дужан да на градилишту обезбеди и чува сву техничку и правну документацију предвиђену Законом о планирању и изградњи;

- Пре почетка извођења радова Извођач је обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта у складу са Правилником о садржају елабората о уређењу градилишта и Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима. Један примерак Елабората Извођач доставља Надзорном органу;

- Пре почетка извођења радова Извођач је обавезан да пре почетка извођења радова Инвеститору достави Решење о именовању одговорног извођача радова са његовом лиценцом која је оверена личним печатом;

- Извођач је дужан да са Инвеститором потпише Споразум о сарадњи из области безбедности и здравља на раду;

- Извођач је дужан да свакодневно води и оверава Грађевински дневник у складу са Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника.

- Извођач сачињава предлог Термин плана својих радова. Заједно са свим учесницима у изградњи топлификационог система на предметној локацији учествује у изради и потписује Термин план пројекта.

- Гарантни рок на извршене радове је минимум 24 месеца.

НАПОМЕНА: Сви наведени стандарди подразумевају њихове најновије верзије.

Извођач радова мора инвеститору доставити на увид оригинална документа на његов евентуални захтев.

Уговор се потписује у износу процењене вредности 6.000.000,00 динара без ПДВ-а а према јединичним ценама из предмера и предрачуна понуде, наведене количине нису обавезујуће за Наручиоца.

Понуђач доставља образац као саставни део понуде, предмера и предрачуна потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача, чиме потврђује и прихвата техничку спецификацију и услове за извођење радова и испоруку добара.

|  |  | Име и презиме одговорног лица |
| --- | --- | --- |
| Место, Датум: | М.П. |  |
|  |  | Потпис одговорног лица |

Образац бр. 9

ПРЕДМЕР, ПРЕДРАЧУН РАДОВА, ЗА МАШИНСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ТСГП У 2018/19. ГОДИНИ

| Ред. | Опис позиције | Јед. | Количина | Јединична цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бр. |  | мере | [ком/нч] | дин/ком/нч | дин |
|  | ОПИС РАДОВА |  |  |  |  |
| А | ПРИПРЕМНИ, МОНТАЖНИ И ЗАВРШНИ МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| МОНТАЖА-Све врсте машинских радова на примарној и секундарној топлификационој мрежи и вреловоду Костолац - Пожаревац: |  |  |  |  |  |
| ДЕМОНТАЖА-Све врсте демонтаже делова цевовода примарног и секундарног топлификационог система укључујући и термоизолацију како би се створили услови за хитне интервенције и довођење у исправно и функционално стање (сечење, пражњење, одвоз у магацин маручиоца итд.). |  |  |  |  |  |
| 1. | Долазак и одлазак интервентне екипе НА ПРВИ ПОЗИВ У РОКУ ОД 8 САТА (састав екипе: атестирани заваривач, 2 бравара и возач) са возилом за превоз људства, опремом алатом и потрошним материјалом (електроде, заптивни материјал, оксиген, дисугас и сл. што је обавеза Извођача). | ком | 10 |  |  |
| 2. | Долазак и одлазак интервентне екипе за планиране активности КОЈИ СЕ ДОГОВОРИ НАЈМАЊЕ ДВА ДАНА УНАПРЕД (састав екипе се такође договара у односу на врсту и обим посла а плаћа по јединичним ценама НЧ). | ком | 20 |  |  |
| 3. | Рад атестираног заваривача - електро и гасног | нч | 400 |  |  |
| 4. | Рад ВК-КВ бравара | нч | 400 |  |  |
| 5. | Рад ПК бравара | нч | 400 |  |  |
| 6. | Чекање на посао заваривача/бравара | нч | 400 |  |  |
| 7. | Рад ауто дизалице до 10 т са руковаоцем | мч | 40 |  |  |
| 8. | Рад ауто дизалице од 35 т са руковаоцем | мч | 40 |  |  |
| 9. | Долазак и одлазак дизалице са чекањем на посао | ком | 6 |  |  |
| А | УКУПНО за машинске хитне инервеције без ПДВ-а |  |  |  |  |

| Хитне интервенције УКУПНО без ПДВ-а |  |
| --- | --- |

| Место, Датум: | М.П. | Име и презиме одговорног лица |
| --- | --- | --- |
|  |  | Потпис одговорног лица |

Образац бр. 9

ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ХИТНИМ ИНТЕРВЕНЦИЈАМА 2018/19. година

| Р.б. | Опис позиције | Јед. мере | Количина | Јед.цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Рушење постојећих саобраћајница са сечењем ивица и скидањем асфалта дебљине до 15cm и транспортом непотребног материјала на депонију, све о трошку извођача. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 | m2 | 100.00 |  |  |
| 2 | Рушење постојећих тротоара дебљине до 12cm са сечењем ивица и транспортом непотребног материјала на депонију удаљену до 10km. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 тротоара. | m2 | 100.00 |  |  |
| 3 | Довођење тротоара у првобитно стање са бетоном МБ 20 дебљине d= 10 cm, у зависности од постојећег тротоара за завршном обрадом против клизања. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 тротоара | m2 | 100.00 |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт, уградња и набијање шљунка у слојевима до 30 cm, испод саобраћајница d= 40 cm и тротоара d= 20 cm до Ме=40 МPа. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m3 | m3 | 250.00 |  |  |
| 5 | Сечење постојећег асфалта или бетона у саобраћајници око металног поклопца 90х90cm у ширини од 20cm са разбијањем бетонског прстена око металног поклопца, а разбијени шут транспортовати и лагеровати на градску депонију , све о трошку извођача радова. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком. | 2.00 |  |  |
| 6 | Монтажа и бетонирање новог поклопца (преузет из магацина ЈП ,,Топлификација``) са свом потребном оплатом и материјалом потребним за бетонирање бетонског прстена око поклопца. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду уграђеног поклопца. | ком. | 2.00 |  |  |
| 7 | Пробијање отвора око предизолованих цеви који је предходно био подзидан опеком и омалтерисан цементним малтером , зид d= 20 cm са поновним затварањем продора опеком и малтером и довођењем у првобитно стање. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком. | 3.00 |  |  |
| 8 | Демонтажа и монтажа (враћање у првобитно стање) постојећих ивичњака. Узети у обзир евентуална оштећења приликом демонтаже и набавку нових ивичњика до 20%. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 | m1 | 80.00 |  |  |
| 9 | Разбијање бетона MB30 разних пресека који се појаве дуж трасе топловода и одвоз и депоновање непотребног материјала на депонију све о трошку извођача радова. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m3 | m3 | 3.00 |  |  |
| 10 | Превезивање индивидуалних прикључака на водоводну мрежу који сметају за пролаз топловода, дужине до 2m. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по једном прикључку | ком. | 5.00 |  |  |
| 11 | Превезивање кишне и фекалне канализације са PVC до Φ150 које сметају за полагање топловода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m'. | m` | 20.00 |  |  |
| 12 | Демонтажа бехатон коцки и враћање истих по правилу струке у првобитно стање. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2. | m2 | 100.00 |  |  |
| 13 | Набавка оштећених бехатон коцки и враћање истих по правилу струке у првобитно стање. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2. | m2 | 50.00 |  |  |
| 14 | Подизање бетонске плоче тежине до 220 kg, oдлагање у страну и враћање на првобитно место, враћање у првобитно стање. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | kom | 30.00 |  |  |

Образац бр. 9

| 15 | Подизање бетонске плоче тежине од 400 до 1500 kg, oдлагање у страну и враћање на првобитно место, враћање у првобитно стање. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обрачун по ком. | kom. | 5.00 |  |  |
| 16 | Израда хидроизолације у два слоја премаза битуменом и једним слојем кондор траке d=4mm са преклопом по правилу струке и варењем спојева. Обрачун по m2 заштићене површине хидроизолациом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 | m2 | 40.00 |  |  |
| ПРЕТХОДНИ РАДОВИ, УКУПНО ДИНАРА БЕЗ ИСКАЗАНОГ ПДВ: |  |  |  |  |  |

| II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручни ископ земљаног материјала до 2,0 m дубине са одлагањем на страну. Категорија земљаног материјала I - III. Обрачун по m3 у самониклом стању. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m3 | m3 | 250.00 |  |  |
| 2 | Ручни ископ земљаног материјала до 2,0 m дубине за варну јаму, подбушивање испод ограде до дужине од 40cm, ископ око и испод цеви са одлагањем на страну. Категорија земљаног материјала I - III. Обрачун по m3 у самониклом стању. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m3 | m3 | 30.00 |  |  |
| 3 | Машински ископ земљаног материјала до 2,0 m дубине са директним утоваром у возило. Категорија земљаног материјала I-III. Обрачун по m3 у самониклом стању. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m3 | m3 | 250.00 |  |  |
| 4 | Набавка и насипање природне мешавине песка 0-4 mm: 10 cm испод, око и 10 cm изнад предизолованих цеви са подбијањем. Обрачун по m3. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m3 | m3 | 150.00 |  |  |
| 5 | Затрпавање грађевинске јаме земљом из ископа у слојевима до 20 cm, са квашењем и механичким збијањем набијачем тежине min 10 kg до потребне збијености. Обрачун по m3 затрпаног рова. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m3 | m3 | 120.00 |  |  |
| 6 | Одвоз вишка земље из ископа на депонију (узети у обзир утовар у ручна колица са одвозом до 50 m даљине, због немогућности прилаза возила за утовар), удаљену до 10 km, са утоваром, истоваром и грубим планирањем. У обрачун урачунати и комуналну таксу за градску депонију. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 100.00 |  |  |
| 7 | Одвоз вишка земље из ископа на депонију, удаљену до 10 km, (која је машински утоварена приликом ископа) са истоваром и грубим планирањем. У обрачун урачунати и комуналну таксу за градску депонију, о износу се распитати код надлежног ЈКП. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 150.00 |  |  |
| 8 | Чишћење рова од обрушене земље приликом монтаже цевовода ради припреме за насипање рова песком по завршеним машинским радовима (процена обрушене земље је 5% у односу на ископани материјал). Обрачун по m` рова. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m` | m1 | 200.00 |  |  |
| 9 | Набавка и уградња упозоравајуће једнослојне позор траке од полиетилена са натписом "ТОПЛОВОД" дебљине 0,1 mm, ширине 100-120mm. Трака се поставља на дубини 40-50 cm испод коте терена. Обрачун по m` рова. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m` | m1 | 200.00 |  |  |
| ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, УКУПНО ДИНАРА БЕЗ ИСКАЗАНОГ ПДВ: |  |  |  |  |  |

Образац бр. 9

| III. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Израда армирано бетонске доње плоче и темеља ревизионе шахте од бетона MB 30, d=20cm. Oбрачун по m3 уграђеног бетона, заједно са потребном оплатом и материјалом. |  |  |  |  |
|  | Oбрачун по m3 | m3 | 3.00 |  |  |
| 2 | Израда армирано бетонских зидова ревизионе коморе од бетона MB30, d=20cm. Oбрачун по m3 уграђеног бетона, заједно са потребном оплатом и материјалом. |  |  |  |  |
|  | Oбрачун по m3 | m3 | 1.00 |  |  |
| 3 | Набавка и зидање зидова шахте од бетонских блокова, пуниоца d=12-20cm са пуњењем истих бетоном MB30, или опеке у цементном малтеру. Обрачун по m3 готовог зида. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m3 | m3 | 2.00 |  |  |
| 4 | Израда горње армирано бетонске плоче и серклажа ревизионе шахте од бетона MB 30, d=20cm. Ова позиција обухвата и уградњу поклопца који је донет из магација ЈП ,,Топлификација``од стране извођача радова. Oбрачун по m3 уграђеног бетона, заједно са потребном оплатом и материјалом. |  |  |  |  |
|  | Oбрачун по m3 | m3 | 3.00 |  |  |
| БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ, УКУПНО ДИНАРА БЕЗ ИСКАЗАНОГ ПДВ: |  |  |  |  |  |

| IV. АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка, транспорт, исправљање, чишћење, сечење и обликовање арматуре са уградњом GA 240/360 и RA 400/500. Обрачун по kg уграђене арматуре. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по kg | kg | 80.00 |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт, исправљање, чишћење, сечење и обликовање арматуре са уградњом MA 500/560. Обрачун по kg уграђене арматуре. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по kg | kg | 80.00 |  |  |
| АРМИРАЧКИ РАДОВИ, УКУПНО ДИНАРА БЕЗ ИСКАЗАНОГ ПДВ: |  |  |  |  |  |

| V. ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Израда металне галантерије (прозора, врата металне конструкције, мердевина,...). Галантерију офарбати основном бојом, а затим завршном, све по правилу струке. Обрачун по kg уграђеног материјала. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по kg | kg | 50.00 |  |  |
| ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ, УКУПНО ДИНАРА БЕЗ ИСКАЗАНОГ ПДВ: |  |  |  |  |  |

| VI. РАД РАДНИКА ПО ЧАСУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Непланирани застој радника приликом интервенције Неквалификовани Радник. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по сату | сат | 200.00 |  |  |
| 2 | Непланирани застој радника приликом интервенције Квалификовани Радник. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по сату | сат | 20.00 |  |  |
| 3 | Непланирани застој радника приликом интервенције Висококвалификовани Радник. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по сату | сат | 20.00 |  |  |
| РАД РАДНИКА ПО ЧАСУ, УКУПНО ДИНАРА БЕЗ ИСКАЗАНОГ ПДВ: |  |  |  |  |  |

Образац бр. 9

|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРИПРЕМНО, МОНТАЖНИ И ЗАВРШНИ МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| I | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |
| III | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| IV | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
| V | ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| VI | РАД РАДНИКА ПО ЧАСУ |  |  |  |
|  | УКУПНО ДИНАРА БЕЗ ИСКАЗАНОГ ПДВ: |  |  |  |

| Место, Датум: | М.П. | Име и презиме одговорног лица |
| --- | --- | --- |
|  |  | Потпис одговорног лица |

Образац бр.10

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ РАДОВИ, ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ПРИПРЕМНО, МОНТАЖНИ И ЗАВРШНИ МАШИНСКИ РАДОВИ

МОНТАЖА- Све врсте машинских радова на примарној и секундарној топлификационој мрежи и вреловоду Костолац - Пожаревац:

ДЕМОНТАЖА- Све врсте демонтаже делова цевовода примарног и секундарног топлификационог система укључујући и термоизолацију како би се створили услови за хитне интервенције и довођење у исправно и функционално стање (сечење, пражњење, одвоз у магацин маручиоца итд.).

| Ред. број | Опис позиције | Јед. мере | Количина | Исказана јединична цена без ПДВ | Исказана јединичнавредност са ПДВ | Исказана укупна вредност без ПДВ | Исказана укупна вредност са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Долазак и одлазак интервентне екипе НА ПРВИ ПОЗИВ У РОКУ ОД 8 САТА (састав екипе: атестирани заваривач, 2 бравара и возач) са возилом за превоз људства, опремом алатом и потрошним материјалом (електроде, заптивни материјал, оксиген, дисугас и сл. што је обавеза Извођача). |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. | ком | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Долазак и одлазак интервентне екипе за планиране активности КОЈИ СЕ ДОГОВОРИ НАЈМАЊЕ ДВА ДАНА УНАПРЕД (састав екипе се такође договара у односу на врсту и обим посла а плаћа по јединичним ценама НЧ). |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. | ком | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Рад атестираног заваривача - електро и гасног |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по нч | нч | 400 |  |  |  |  |
| 4 | Рад ВК-КВ бравара |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по нч | нч | 400 |  |  |  |  |
| 5 | Рад ПК бравара |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по нч | нч | 400 |  |  |  |  |
| 6 | Чекање на посао заваривача/бравара |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по нч | нч | 400 |  |  |  |  |
| 7 | Рад ауто дизалице до 10 т са руковаоцем |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по мот/час. | мч | 40 |  |  |  |  |
| 8 | Рад ауто дизалице до 35 т са руковаоцем |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по мот/час. | мч | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Долазак и одлазак дизалице са чекањем на посао |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 6 |  |  |  |  |

| Место, Датум: | М.П. | Име и презиме одговорног лица |
| --- | --- | --- |
|  |  | Потпис одговорног лица |

Образац бр.10

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС

I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

| Ред. број | Опис позиције | Јед. мере | Количина | Исказана јединична цена без ПДВ | Исказана јединичнавредност са ПДВ | Исказана укупна вредност без ПДВ | Исказана укупна вредност са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рушење постојећих саобраћајница са сечењем ивица и скидањем асфалта дебљине до 15 cm и транспортом непотребног материјала на депонију, све о трошку извођача. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2. | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Рушење постојећих тротоара дебљине до 12cm са сечењем ивица и транспортом непотребног материјала на депонију удаљену до 10km. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Довођење тротоара у првобитно стање са бетоном МБ 20 дебљине d= 10cm, у зависности од постојећег тротоара за завршном обрадом против клизања. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт, уградња и набијање шљунка у слојевима до 30cm, испод саобраћајница d=40cm и тротоара d= 20cm до Ме = 40 МPа. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m3. | m3 | 250 |  |  |  |  |
| 5 | Сечење постојећег асфалта или бетона у саобраћајници око металног поклопца 90х90cm у ширини од 20cm са разбијањем бетонског прстена око металног поклопца, а разбијени шут транспортовати и лагеровати на градску депонију, све о трошку извођача радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Монтажа и бетонирање новог поклопца (преузет из магацина ЈП ,,Топлификација``) са свом потребном оплатом и материјалом потребним за бетонирање бетонског прстена око поклопца. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Пробијање отвора око предизолованих цеви који је предходно био подзидан опеком и омалтерисан цементним малтером , зид d= 20 cm са поновним затварањем продора опеком и малтером и довођењем у првобитно стање. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Демонтажа и монтажа (враћање у првобитно стање) постојећих ивичњака. Узети у обзир евентуална оштећења приликом демонтаже и набавку нових ивичњика до 20%. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1. | m1. | 80 |  |  |  |  |
| 9 | Разбијање бетона MB30 разних пресека који се појаве дуж трасе топловода и одвоз и депоновање непотребног материјала на депонију све о трошку извођача радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m3 | m3 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Превезивање индивидуалних прикључака на водоводну мрежу који сметају за пролаз топловода, дужине до 2m. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Превезивање кишне и фекалне канализације са PVC до Φ150 које сметају за полагање топловода. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 | m1 | 20 |  |  |  |  |

Образац бр.10

| 12 | Демонтажа бехатон коцки и враћање истих по правилу струке у првобитно стање |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обрачун по m2 | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 13 | Набавка оштећених бехатон коцки и враћање истих по правилу струке у првобитно стање |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 14 | Подизање бетонске плоче тежине до 220 kg, oдлагање у страну и враћање на првобитно место, враћање у првобитно стање. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком. | 30 |  |  |  |  |
| 15 | Подизање бетонске плоче тежине од 400 до 1500 kg, oдлагање у страну и враћање на првобитно место, враћање у првобитно стање. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 16 | Израда хидроизолације у два слоја премаза битуменом и једним слојем кондор траке d=4mm са преклопом по правилу струке и варењем спојева. Обрачун по m2 заштићене површине хидроизолацијом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 | m² | 40 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |

II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

| Ред. број | Опис позиције | Јед. мере | Количина | Исказана јединична цена без ПДВ | Исказана јединичнавредност са ПДВ | Исказана укупна вредност без ПДВ | Исказана укупна вредност са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ручни ископ земљаног материјала до 2,0m дубине са одлагањем на страну. Категорија земљаног материјала I - III. Обрачун по m3у самониклом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m3 | m3 | 250 |  |  |  |  |
| 2 | Ручни ископ земљаног материјала до 2,0 m дубине за варну јаму, подбушивање испод ограде до дужине од 40cm, ископ око и испод цеви са одлагањем на страну. Категорија земљаног материјала I - III. Обрачун по m3 у самониклом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m3 | m3 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Машински ископ земљаног материјала до 2,0m дубине са одлагањем на страну или директним утоваром у возило. Категорија земљаног материјала I-III. Обрачун по m3у самониклом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m3 | m3 | 250 |  |  |  |  |
| 4 | Набавка и насипање природне мешавине песка 0-4mm : 10cm испод, око и 10cm изнад предизолованих цеви са подбијањем. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m3 | m3 | 150 |  |  |  |  |
| 5 | Затрпавање грађевинске јаме земљом из ископа у слојевима до 20cm, са квашењем и механичким збијањем набијачем тежине min10kg до потребне збијености. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m3 | m3 | 120 |  |  |  |  |
| 6 | Одвоз вишка земље из ископа на депонију (узети у обзир утовар у ручна колица са одвозом до 50m даљине због немогућности прилаза возила за утовар), удаљену до 10km, са утоваром, истоваром и грубим планирањем. У обрачун урачунати и комуналну таксу за градску депонију. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 100 |  |  |  |  |

Образац бр.10

| 7 | Одвоз вишка земље из ископа на депонију, удаљену до 10km, (која је машински утоварена приликом ископа) са истоваром и грубим планирањем. У обрачун урачунати и комуналну таксу за градску депонију, о износу се распитати код надлежног ЈКП. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | 150 |  |  |  |  |  |
| 8 | Чишћење рова од обрушене земље приликом монтаже цевовода ради припреме за насипање рова песком по завршеним машинским радовима (процена обрушене земље је 5% у односу на ископани материјал). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 | m1 | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 | Набавка и уградња упозоравајуће једнослојне позор траке од полиетилена са натписом "ТОПЛОВОД" дебљине 0,1mm,ширине 100-120mm.Трака се поставља на дубини 40-50cm испод коте терена. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1 | m1 | 200 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |

III   БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

| Ред. број |  | Опис позиције | Јед. мере | Количина | Исказана јединична цена без ПДВ | Исказана јединичнавредност са ПДВ | Исказана укупна вредност без ПДВ | Исказана укупна вредност са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Израда армирано бетонске доње плоче канала или темеља ревизионе шахте од бетона MB 30, d=15-20cm. Oбрачун по m3 уграђеног бетона, заједно са потребном оплатом и материјалом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oбрачун по m3 |  | m3 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Израда армирано бетонских зидова ревизионе коморе или бетонског канала од бетона MB30, d=12-20cm. Oбрачун по m3 уграђеног бетона, заједно са потребном оплатом и материјалом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oбрачун по m3 |  | m3 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Набавка и зидање зидова шахте од бетонских блокова, пуниоца d=12-20cm са пуњењем истих бетоном MB30, или опеке у цементном малтеру. Обрачун по m3 готовог зида. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m3 |  | m3 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Израда горње армирано бетонске плоче и серклажа ревизионе шахте или канала од бетона MB 30, d=20cm. Ова позиција обухвата и уградњу поклопца на ревизионој шахти који је донет из магација ЈП ,,Топлификација``од стране извођача радова. Oбрачун по m3 уграђеног бетона, заједно са потребном оплатом и материјалом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oбрачун по m3 |  | m3 | 3 |  |  |  |  |
| УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV   АРМИРАЧКИ РАДОВИ

| Ред. број | Опис позиције | Јед. мере | Количина | Исказана јединична цена без ПДВ | Исказана јединичнавредност са ПДВ | Исказана укупна вредност без ПДВ | Исказана укупна вредност са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1 | Набавка, транспорт, исправљање, чишћење, сечење и обликовање арматуре са уградњом GA 240/360 и ČBR-402. Обрачун по kg уграђене арматуре. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обрачун по kg | kg | 80 |  |  |  |  |

Образац бр.10

| 2 | Набавка, транспорт, исправљање, чишћење, сечење и обликовање арматуре са уградњом MAG 500/560. R ili Q .Обрачун по kg уграђене арматуре. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обрачун по kg | kg | 80 |  |  |  |  |
| УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |

V  ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ

| Ред. број | Опис позиције | Јед. мере | Количина | Исказана јединична цена без ПДВ | Исказана јединичнавредност са ПДВ | Исказана укупна вредност без ПДВ | Исказана укупна вредност са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1 | Израда металне галантерије (прозора, врата металне конструкције са испуном плота врата каменом вуном са свим потребним оковом и бравом цилиндар са три кључа ,мердевина,...). Галантерију офарбати основном бојом, а затим завршном, све по правилу струке. Обрачун по kg уграђеног материјала. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обрачун по | kg | 50 |  |  |  |  |
| УКУПНО ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |

VI РАД РАДНИКА

| Ред. број | Опис позиције | Јед. мере | Количина | Исказана јединична цена без ПДВ | Исказана јединичнавредност са ПДВ | Исказана укупна вредност без ПДВ | Исказана укупна вредност са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1 | НК Радник, Обрачун по часу проведеном на одређеној позицији посла. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | час | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | ВК Радник, Обрачун по часу проведеном на одређеној позицији посла. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | час | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | ВКВ Радник, Обрачун по часу проведеном на одређеној позицији посла. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | час | 20 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ РАД РАДНИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

| Ред. број | Опис позиције |  |  | Исказана јединична цена без ПДВ | Исказана јединичнавредност са ПДВ | Исказана укупна вредност без ПДВ | Исказана укупна вредност са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | ПРИПРЕМНО, МОНТАЖНИ И ЗАВРШНИ МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| II | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| III | УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| IV | УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| V | УКУПНО ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| VI | УКУПНO РАД РАДНИКА |  |  |  |  |
| УКУПАН ИЗНОС: |  |  |  |  |  |

Образац бр.10

НАПОМЕНА:

Уколико је у пољу ''ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА'' уписано ''0,00'' тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

Уколико је у пољу ''ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА'' уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони 5 уписати јединичну цену	без ПДВ-а за сваку тражену позицију набавке;

- У колони 6 уписати јединичну цену	са ПДВ-ом за сваку тражену позицију набавке;

- У колони 7 уписати укупну вредност	без ПДВ-а за сваку тражену позицију набавке;

- У колони 8 уписати укупну вредност	са ПДВ-ом за сваку тражену позицију набавке;

Неопходно је како у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ тако и по појединим позицијама ( I,II, III, IV, V и VI) унети и попунити, укупан износ у складу са претходним објашњењем.

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

| Место, Датум: | М.П. | Име и презиме одговорног лица |
| --- | --- | --- |
|  |  | Потпис одговорног лица |

Образац бр. 11

На основу позива за подношење понуда за доделу уговора за јавну набавку бр. 131/2018

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ОРН: 45262300

ПОНУДУ бр. _________

1. Да квалитетно извршимо услуге у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално		б) заједничка понуда			в) са подизвођачем

Општи подаци о члану групе понуђача / подизвођачу:

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Особа за контакт |  |

Општи подаци о члану групе понуђача / подизвођачу:

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Особа за контакт |  |

Општи подаци о члану групе понуђача / подизвођачу:

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Особа за контакт |  |

Образац бр. 11

2.

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| Исказана вредност ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Словима: |  |
| Исказана вредност евентуалних авансних средстава без ПДВ-а (мах 30%) |  |
| Исказана вредност ПДВ-а |  |
| Укупна вредност авансних средстава са ПДВ-ом |  |
| Словима: |  |

3. Услови, опција, валута плаћања сукцесивно по испостављеном рачуну и пратећом документацијом у року од:

  - 8	дана

  - 15	дана

  - 30	дана

  - Остало:_________________________________________.

(заокружити оцију или уписати,навести др.)

4. Важност понуде износи __________ ( ______________________________) дана од дана отварања понуда 		(не краћи од 30 дана)		(словима)

5. За извршење набавке ангажујемо_______(__________) подизвођача

(уписати број подизвођача) који ће извршити _________% набавке.

6. За извршене радове Понуђач даје гарантни рок, на квалитет добара који траје ________ месеци.

8. Рок за одзив на први позив ________ сата (максимално осам сати), интервентних радова.

9. Рок за одзив на први позив ________ дана (максимално два дана), планираних радова.

|  |  | Име и презиме одговорног лица |
| --- | --- | --- |
| Место, Датум: | М.П. |  |
|  |  | Потпис одговорног лица |

Бр._____ од __.__.2018. године						Образац бр. 12

МОДЕЛ УГОВОРА 131/2018

Закључен између:

НАРУЧИЛАЦ:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА”-ПОЖАРЕВАЦ,

Матични број:7351682, шифра делатности: 40300, ПИБ: 101971396,

бр. текућег рачуна 160-7537-66 Intesa banka, 205-12226-76

Комерцијална банка, 265-6310310001870 Raiffeisen banka,

Трг Радомира Вујовића бр.2,  тел:012/542-785; факс:012/542-543;

коју заступа директор

Дејан Дачић, дипл. правник (у даљем тексту Наручилац)

И

ПОНУЂАЧ :	_________________________________________________

из_____________________

Са адресом:___________________________________________

Матични број:____________, шифра делатности:_________, ПИБ:_____________,

бр. текућег рачуна_____________код банке ______________________,

Тел:____________;Факс:____________;

кога заступа _________________________________________

(у даљем тексту Понуђач )

У заједничкој понуди:_______________________________________________________________

Подизвођач/и:	_________________________________________________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Члан 1.

Извођач се обавезује да за рачун Инвеститора изврши радове по понуди заведеној код Инвеститора под бројем ____ од _________, односно заводној код  Извођача под бројем ___ од _________. у свему према јединичним ценама из понуде, количинама по накнадно достављеним спецификацијама.

У свему осталом важе услови из конкурсне докуменације ЈНОП 131/2018 која је саставни део уговора;

Члан 2.

Вредност уговора :

Укупан износ без ПДВ-а:				 		динара

Износ ПДВ-а:						 		динара

Укупан износ са исказаним ПДВ-ом:		 		динара

Словима:(шестмилиона динара и  00/100)

Стварна вредност радова утврдиће се на основу извршених радова, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа инвеститора и уговорених јединичних цена. Цене су фиксне и не могу се мењати у току извођења радова и плаћања.

РОК

Члан 3.

Радове појединих фаза Извођач је дужан да изведе по Динамичком плану извођења радова и роковима потписаним од стране Инвеститора.

У рок за завршетак радова укључени су сви претходни и припремни послови.

Када на истом градилишту  радове изводи више извођача радова Динамички план мора бити усаглашен и потписан од стране Инвеститора и свих учесника у изградњи, с тим да уговорени рок завршетка радова из претходног става мора бити испоштован.

Члан 4.

Рок за завршетак радова може се продужити само анексом уз уговор, на захтев извођача, у следећим околностима:

- Више силе, коју признају постојећи прописи,

- Непредвиђеним радовима који нису обухваћени пројектом,

- Поступањем трећих лица, без кривице Извођача,

- Закашњењем Инвеститора у испуњењу својих обавеза.

У случају наступања горе наведених околности Извођач ће благовремено, а најкасније у року од 2 (два) дана, поднети захтев за продужење рока градње, са доказима о времену трајања околности које су изазвале продужење рока.

Извођач је обавезан да на градилишту држи предвиђену радну снагу и механизацију, по динамичком плану изградње. У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова нема права на продужење рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРЕНА КАЗНА

Члан 5.

Уколико извођач радова не заврши радове по у уговореном року дужан је да плати пенале у висини 2 (два) промила од укупне вредности уговорених радова за сваки дан закашњења, с тим што укупна висина уговорене казне, коју по основу прекорачења уговореног рока Извођач плаћа Инвеститору, не може да износи више од 10 (десет) % од уговорене цене радова.

Наплату уговорене казне инвеститор ће извршити без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Инвеститор због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Инвеститор мора да докаже.

Члан 6.

Уколико Извођач не поштује динамику изградње, нити налоге Надзорног органа, те је очигледно да не може у року завршити радове, Инвеститор може увести у посао другог Извођача, обуставити све даље исплате док се радови не заврше и тражити стварну накнаду штете. Уписом у дневник надзорни орган одузима радове  Извођачу, сходно датом опису.

Инвеститор ће истог дана, или најкасније у року од 5 (пет) дана, писмено обавестити Извођача о насталим променама са коментаром грађевинског дневника који је меродаван за спровођење датог поступка и раскида уговора.

Применом уговорне казне или раскидом уговора Наручилац ће поступити у складу са ЗЈН који уређује негативне референце.

##### ЗАСТОЈ НА ГРАДИЛИШТУ

Члан 7.

Уколико Извођач омета другог извођача радова, тако да овај није у могућности да прати уговорену динамику радова, застој на градилишту констатује надзорна служба са одговорним извођачем радова и уписом у грађевински дневник, евидентира у писменој форми.

Штета која је нанета Извођачу радова настала због ометања другог Извођача, биће обрачуната приликом испоставе и овере привремених ситуација у месецу настанка застоја.

Уговорне стране овлашћују надзорну службу и одговорног извођача радова, да могу примењивати претходну одредбу из овог Члана.

##### ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 8.

Обрачун изведених радова вршиће се путем привремених и окончане ситуације сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и уговорених јединичних цена, потписаних од стране стручног надзора.

Извођач радова ће за извршење радова, у обрачунском периоду, испостављати привремене месечне ситуације до 25. (двадесетпетог) у месецу за текући месец. Инвеститор је дужан оверити ситуације из претходног става у року од 5 (пет) дана од пријема истих уписујући датум овере.

Уколико Инвеститор не овери ситуацију, односно оспори њену вредност, Извођач је дужан да у року од 3 (три) дана докаже вредност изведених радова оспореног дела ситуација, или да обави неизвршене радове по датој ситуацији у накнадно договореном року.

Извођач испоставља ситуације у 6 (шест) примерака и то 3 (три) за Инвеститора и 3 (три) за Извођача.

##### КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА,  ГАРАНТНИ РОК  И  ГАРАНЦИЈА

Члан 9.

Извођач се обавезује да ће радове из овог Уговора извести квалитетно и у свему у складу са документацијом, прописаним стандардима и одредбама овог Уговора. Извођач је дужан да Инвеститору поред банкарске гаранције за повраћај аванса, преда и две сопствене бланко менице за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року.

Извођач ће Инвеститору доставити у тренутку потписивања Уговора две (2) сопствене бланко менице за добро извршење посла, у свему према захтевима квалитета дефинисаних техничким условима за извођење радова, на вредност од 10 (десет) % од уговорене вредности испоруке добара и радова без ПДВ-а, са меничним овлашћењем, регистрованим у централном регистру НБС у корист Наручиоца.

Гаранција ће бити издата са роком важности 10 (десет) календарских дана дуже од уговореног рока за завршетак радова.

Извођач даје гарантни рок на квалитет изведених радова, који траје  _______ месеца рачунајући од датума примопредаје радова.

Инвеститор има право да тражи продужење гаранције за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писани позив Инвеститора не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Инвеститора.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Инвеститор сме да наплати уколико извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана упућења писаног позива Инвеститора.

У том случају Инвеститор може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА

Члан 10.

Ради омогућавања почетка радова и континуираног одвијања технолошког процеса при изградњи уговореног објекта, Инвеститор је дужан да на време и о свом трошку обезбеди следеће:

- решене имовинско правне односе на радном појасу, који је дефинисан границама у пројекту;

- одобрену техничку документацију за извођење уговорених радова;

- одобрење за изградњу уговорених радова;

- пријави почетак грађења органу надлежном за издавање одобрења за изградњу;

- да у року од 3 (три) дана по потписивању овог Уговора, заједно са осталим испоручиоцима и извођачима радова, усагласи детаљан динамички план изградње, који је прилог овог Уговора;

- да плати  извршене радове по овереној ситуацији у договореном року и да од Извођача по завршетку радова прими наведене радове по обострано потписаном записнику;

- да обезбеди  стручни надзор на терену.

- да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем радова

- Припреми услове и организацију пријема добара у магацин наручиоца на адреси: Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб.

##### ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 11.

Извођач је дужан следеће:

- да обезбеди сав материјал потребан за радове према понуди;

- да организује извођење радова, тако да сви буду завршени у року;

- да радове изврши квалитетно и у складу са важећим стандардима и прописима;

- да приликом извођења радова, исте изведе по правилима струке, са повећаном пажњом, водећи рачуна о суседним објектима, са обавезом да надокнади евентуалну штету на непокретној и покретној имовини  власника или станара  под условом да је потраживање последица Извођачеве активности.

- да евентуално уочене видљиве грешке и пропусте у пројекту, писаним путем сигнализира Инвеститору;

- да изводи радове, не само по пројекту, већ и на начин који обезбеђује стабилност објекта;

- да поштује одредбе важећег  Закона о безбедности и здравља на раду;

- да буде заступник Инвеститора за реализацију пројекта и у име Инвеститора одговора за извођење радова;

- да поштује важећу Уредбу о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима.

- Да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала исл., тако да се Инвеститор ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно – правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инветитору;

- да у случају када извођење радова врши већи број извођача, прихвати да буде именован од стране Инвеститора за носиоца права и обавеза извођача радова према одредбама важећег «Закона о планирању и изградњи»,

- да прописно обележи градилиште и предузме мере заштите како би се избегле несреће и оштећења током целог периода извођења радова.

- да постави саобраћајне сигнализације у свему према саобраћајним прописима, посебним условима надлежног органа, као и привременом режиму саобраћаја док трају радови на изградњи предметне локације;

- да обезбеди пешачке прелазе са рукохватима и тако омогући грађанима несметан пролаз и приступ објектима;

- да приликом обележавања трасе подземних инсталација, од стране представника комуналних предузећа, буде присутан и да на својој ситуацији уцрта исте, потпише је и надаље преузме одговорност за евентуалне штете над њима.

- да материјал чија је набавка обавеза Инвеститора преузме у магацину Инвеститора у Пожаревцу и транспортује их на градилиште и стара се о њима до уградње.

- Да вишак материјала који је преузео од Инвеститора, а није уградио у објекат, након завршених радова врати и преда у магацин Инвеститора и материјално и финансијски  се раздужи;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Инвеститора датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, заменом набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова.

- Извођач мора да омогући другим Извођачима извођење њихових радова. Након завршетка сваке фазе радова, Извођачи су дужни да записнички изврше међусобну примопредају радова, при чему записник потписују одговорни извођачи радова и надзорни органи;

- да отклони све евентуалне штете начињене у току монтаже и да по обављању послова поспреми градилиште.

##### ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА

Члан 12.

Даном увођења у посао Извођач ће писаним путем обавестити Надзорног органа инвеститора о имену особе задужене за реализацију овог Уговора, списак кључног особља и одговорног извођача радова у складу са конкурсном документацијом.

Уговорне стране су сагласне са овлашћењима одговорног извођача радова и надзорног органа да су њихови уписи у дневник меродавни и одмах се спроводе на градилишту.

##### КОНТРОЛА И НАДЗОР

Члан 13.

Инвеститор ће вршити контролу и надзор, како би утврдио да се радови изводе према важећим законским, техничким прописима, нормативима и техничкој документацији, на основу које је издата грађевинска дозвола. Инвеститор ће именовати надзорно особље на градилишту и о томе писаним путем обавестити Извођача. Надзор почиње од увођења Извођача у посао.

##### ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Члан 14.

Извођач је дужан да од почетка радова, па до примопредаје радова, свакодневно води грађевински дневник. У грађевински дневник уписује се ток радова и све околности и чињенице које могу утицати на извршење обавеза из овог Уговора. Грађевински дневник потписују представници Инвеститора и Извођача. Поред грађевинског дневника, Извођач је дужан да води и грађевинску књигу и књигу инспекције.

##### РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 15.

Спорове настале у вези извршења Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до решења спора не дође, уговарачи ће формирати арбитражу, која ће се састојати од представника уговорних страна.

Уколико се арбитражом не реши спор, странке задржавају право да се спор реши пред привредним судом у Пожаревцу.

Раскид уговора вољом потписница, могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза.

##### РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 16.

Рок трајања Уговора осамнаест (18) месеци од ступања на снагу важности уговора по достављању финасијских средстава обезбеђења, од дана обостраног отписивања уговора или до испуњења уговорене финансијске вредности на коју је уговор потписан. Важности уговора до испуњења уговорно преузетих обавеза гаранција, односно десет (10) радних дана од истека гаранција на изведене радове и уграђена, испоручена добра.

Члан 17.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака од којих се 4 (четири) примерка налазе код Инвеститора, а 2 (два) код Извођача.

ИЗВОЂАЧ: 								НАРУЧИЛАЦ:

_______________________					______________________

Образац бр. 13

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

за озбиљност понуде

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

| ДУЖНИК: | ________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.Б.: | ________________________ | (унети одговарајуће податке |  |  |  |
| ПИБ: | _______________________ | дужника – издаваоца менице) |  |  |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН: | _______________________ |  |  |  |  |
| КОД БАНКЕ: | _______________________ |  |  |  |  |

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: ЈП Топлификација, Трг Радомира Вујовића бр.2, Пожаревац

(у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од ________________ (_________________________________ динара), за озбиљност понуде.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ (__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _____________________

________________________________________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца ЈП Топлификација, Трг Радомира Вујовића бр.2, Пожаревац (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења за озбиљност понуде заведене код Повериоца – под бројем ________________ од _____________, и код Дужника под бројем _____________________ од ______________________.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Рок важења меничног овлашћења је 90 дана од дана отварања понуда.

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

|  |  | Име и презиме одговорног лица |
| --- | --- | --- |
| Место, Датум: | М.П. |  |
|  |  | Потпис одговорног лица |

Образац бр.14

ДОКАЗ КАПАЦИТЕТА

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ПОДНОСИЛАЦ ПОНУДЕ:_______________________________________________________

| План капацитета заваривања за предметни посао |  |
| --- | --- |
| Захтев наручиоца | Попуњава понуђач |
| Име особе задужене за координацију у заваривању |  |
| Планирани број и имена заваривача који су атестирани за заваривање цевовода наведених у предметној понуди | 1. |
|  | 2. |
| Планирани помоћни радници машинске струке на пословима припреме заваривачких послова | 3. |
|  | 4. |
|  | 5. |
|  | 6. |
| Број преносних извора струје и апарата за предметно градилиште |  |
| Број направа за заваривање: позиционери, окретаљке и остало |  |
| Пећи за сушење електрода - Преносни тоболци |  |
| Опрема за припрему споја и резање |  |

Образац копирати у потребан број примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац посписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подузвођачем

| Датум:_________20__.године | М.П. | _____________________________ Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

Образац бр.15

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА

У случају потписивања  Уговора са Понуђачем;

_____________________________________ из __________________________,

за извођење радова.

ЈНОП 1314/2018

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ОРН: 45262300

________________________________ са лиценцом број_____________________:

( име и презиме одговорног извођача)                                         (број лиценце)

Изјављујем да прихватам да будем у име Понуђача  одговорни извођач

__________________ радова.

У прилогу достављам фотокопију своје лиценце оверену личним печатом.

Потврду Инжењерске коморе РС, којом се доказује да је тражена лиценца важећа.

| Датум:__.__.20__.године | М.П. | _____________________________ Потпис одговорног Извођача |
| --- | --- | --- |

Напомена: копирати посебно за грађевинску односно машинске струке.

Образац бр.16

МАШИНСКИ РАДОВИ - РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

о најзначајнијим монтажама предизолованих цеви и цевних елемената пречника од

DN 20 до DN 300 минимум 1000м  у  претходне три године

ПОДНОСИЛАЦ ПОНУДЕ:______________________________________________

| Инвеститор - наручилац | Објекат - инвестиција | Број уговора и датум | Вредност уговора у динарима без ПДВ | Пречници и дужине цеви |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Датум: ___________________________			           Потпис овлашћеног лица

______________________

М.П.

НАПОМЕНА: КАО ДОКАЗ ПРИЛОЖИТИ ПОТВРДУ ИЗДАТУ ИЛИ ПОТПИСАНУ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА НА ОБРАСЦУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самосатлно или са подизвођачем.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе

Образац бр. 17

П О Т В Р Д А

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

За извођење машинских радова

____________________________________

Назив наручиоца

____________________________________

Адреса

Заводни број: _______________________

Датум и место: _____________________________

Овим потврђујемо да је привредно друштво (предузетник)

_____________________________________________________

За потребе наручиоца

_____________________________________________________

Извео следеће радове/ испоручио добра

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ Навести врсту радова

у вредности од  _____________________ РСД без ПДВ.

а на основу  уговора _______________________________ од _________________ и да је све обавезе преузете по основу овог уговора извршио у потпуности, сагласно уговореном квалитету и у уговореном року.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и не може се употребити за друге сврхе.

Контакт особа наручиоца: __________________________, телефон ___________________

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

Овлашћено лице наручиоца:

М.П. ______________________

За сваки изведени посао образац копирати у потребан број примерака